Изменение в проектную декларацию на строительство жилого комплекса «Макар» (2 этап строительства) по адресу: г. Тверь, ул. Макарова, д.4, Пролетарского района.

01 марта 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА | |
|  |  |
| *Этапы и срок реализации проекта* | Сроки ввода в эксплуатацию "Жилого комплекса "Макар" по ул. Макарова в г. Твери. 2-этап строительства":  Начало строительства – I квартал 2014 года  Окончание строительства - I квартал 2021 года  Строительство будет проводиться и сдаваться в эксплуатацию по блокам  **1 жилой блок:**  Начало строительства- 1 квартал 2014 г.  Ввод в эксплуатацию - 3 квартал 2017 г.  **2 жилой блок:**  Начало строительства- 2 квартал 2015 г.  Ввод в эксплуатацию - 2 квартал 2018 г.  **3 жилой блок:**  Начало строительства- 4 квартал 2017 г.  Ввод в эксплуатацию - 1 квартал 2021 г.  **4 блок автостоянка**:  Начало строительства- 1 квартал 2019 г.  Ввод в эксплуатацию - 1 квартал 2021 г.  **5 блок торгово-офисный центр**:  Начало строительства- 3 квартал 2019 г.  Ввод в эксплуатацию - 1 квартал 2021 г. |

Директор ООО ПСФ «Квартал» А.А. Зуева